Depois que o tema social é escolhido, você quebra o problema em pequenas entregas realizáveis, organizadas como um backlog de MVP. 2

✅ Visão geral do processo

Tema social escolhido
➡️ Problema definido
➡️ Ideia de solução
➡️ Funcionalidades mínimas (MVP)
➡️ Backlog (lista priorizada de tarefas)

✅ Passo 1 — Confirmar o tema e o problema (obrigatório)

Antes de criar backlog, o problema precisa estar claro.

“Em __________ ocorre __________, causando __________, o que prejudica __________.”

Exemplo (alagamentos)

Em São Paulo ocorrem pontos de alagamento frequentes, causados por chuvas fortes e drenagem insuficiente, prejudicando moradores, motoristas e pedestres.

✅ Passo 2 — Pergunta-chave que gera o MVP

Agora vem a pergunta mais importante da Sprint 1:

🔑 O que é o mínimo que precisamos criar para ajudar a resolver ou explicar esse problema?

MVP não é projeto completo.
MVP é a menor solução que já gera impacto.

Exemplos de MVP dependendo do tema

Tema: Alagamentos

MVP pode ser:

- Um dashboard simples de pontos de alagamento

- Um mundo no Minecraft explicando causas

- Um sistema básico de alerta

- Uma simulação de rotas seguras

✅ Passo 3 — Quebrar o MVP em partes menores (coração do backlog)

❓ O que precisa existir para o MVP funcionar?

Exemplo prático — Tema: Alagamentos

MVP escolhido:

“Criar um dashboard simples que mostre pontos de alagamento e alerte sobre áreas de risco.”

Agora quebre em partes:

- Ter dados de alagamento

- Organizar dados

- Criar visualização no Power BI

- Pensar como alertar pessoas

- Criar explicação visual (Minecraft)

Cada item vira um backlog item.

✅ Passo 4 — Transformar em backlog (formato correto)

✅ Regra de ouro

Cada item do backlog deve ser:

- Pequeno

- Claro

- Começar com uma ação

📋 Exemplo de Backlog de MVP — Alagamentos

🟦 Backlog MVP – Projeto Alagamentos

- Levantar dados de pontos de alagamento da cidade

- Organizar dados por bairro e horário

- Criar mapa simples de alagamentos no Power BI

- Criar gráfico de horários mais críticos

- Definir mensagem de alerta para a população

- Criar mundo no Minecraft explicando as causas

- Criar automação simples de alerta no MakeCode

- Testar se o MVP consegue explicar o problema

👉 Isso já é um backlog.

✅ Passo 5 — Priorizar o backlog (Sprint 1)

Agora ensine os alunos a priorizar.

Faça esta pergunta para cada item:

Isso é essencial para o MVP funcionar?

Marque como:

- 🔴 Essencial

- 🟡 Importante

- ⚪ Opcional

Exemplo de prioridade

🔴 Criar mapa simples de alagamentos
🔴 Organizar dados
🔴 Levantar dados
🟡 Criar gráficos
🟡 Criar mundo no Minecraft
⚪ Melhorar design
⚪ Criar alertas avançados

📌 Sprint 1 = só os itens essenciais.

✅ Passo 6 — Backlog pronto → Sprint

Explique aos alunos:

📌 Backlog é a lista completa
📌 Sprint é o que vamos fazer agora

Exemplo:

- Sprint 1 (1 semana):

  - Levantar dados

  - Criar mapa básico

  - Apresentar primeiro MVP